## Slide 1: Finale Präsentation
CS1 Task 14 Gruppe Blau
Technik und Informatik / Medizininformatik

## Slide 2: Vorführung der Webapplikation

## Slide 3: Erweiterungsmöglichkeiten

## Slide 4: Scrum Review

## Slide 5: Scrum Sprint 1
Ziel:
  Datenbankanbindung
  Benutzeroberfläche mit Vaadin
  Klassen erstellen
Durchführung:
  Verlief nach Plan
  Aufgaben unschön verteilt
  Ziele zum Teil nicht erreicht

## Slide 6: Scrum Sprint 2
Ziel:
  Verbesserungsarbeiten an Sprint 1
  Daten aus Datenbank in Java herauslesen
  Klassenassoziationen
Durchführung:
  Mehr Zeit beansprucht als eingeplant
  Problem mit Datenherauslesen

## Slide 7: Scrum Sprint 3
Ziel:
  Daten für Benutzeroberfläche nutzbar machen
  Werte in Datenbank aufbereiten
Durchführung:
  Struktur der Klassen und Datenbank umstellen (Datenbank generieren lassen)
  Daten herauslesen

## Slide 8: Rückblick
Weniger erreicht als vorgenommen
Alle in der Gruppen haben ihren Beitrag geleistet
Neue Vorgehensweise braucht zuerst Einlebungszeit

## Slide 9: Wer hat was gemacht
Person | Arbeit
Claudia Telesca | Vaadin GUI, Persistence, Daten aus Datenbank in GUI anzeigen, MVC
Patrick Jolo | Vaadin GUI (Verbindungen der einzelnen Views), Daten aus Datenbank in GUI anzeigen, MVC
Niveadha Kanagarasa | JPA Connection, Verbindung von Datenbank zu Eclipse
Remy Lam | Datenbank aufsetzen, Daten in Datenbank eingefügt, Verbindung von Datenbank zu Eclipse
Pascal Dittli | Datenbank aufsetzen
Fabian Kammermann | Associations der einzelnen Klassen + Verbesserungen/Korrekturen des Codes vorgenommen
Burcu Sevinc | Grundbaustein der Klasse erstellt, Daten in Datenbank eingefügt, Code review -> Vorschläge/Korrekturen und Verbesserungen vorgenommen

## Slide 10: Fazit
Kommunikation wichtig
Designthinking-Phase
Learning by doing
Zuerst Klassen richtig definieren bevor Datenbank erstellen
Aufgaben von Anfang an ernst nehmen
Meetings effizienter gestallten
Motivation
Durchhaltevermögen

## Slide 11: Danke für Ihre Aufmerksamkeit